**Aanwezig:**

Dirkjan Bours Noorden Duurzaam ( verslag)

Bert Makkinga Bork Recycling

Arjan Berens VolkerWessels

Henk Anholts Domesta

Jan Schuttenbeld DRM (voorzitter)

Peter Rooselaar RW Advies

Erik Keulen Gemeente Emmen

**Afwezig met kennisgeving**

Ivo Grevel Struyk Verwo

Andries Franken Mebin

Piet Wigboldus Koenen Bouw/VolkerWessels

1. **Opening**
2. **Korte Kennismaking**

Peter Rooselaar, Directeur van RW Advies, gespecialiseerd in complexe asbestsanering en sloopwerken en namens gemeente Emmen betrokken bij sloop oude Dierenpark

Erik Keulen, werkzaam bij team vastgoed en Grondzaken. Bezig met Bouw en sloopprojecten in verhouding 1:10 vanwege krimp.

1. **Verslag overleg 30 juni 2016**

Er zijn enkele tekstuele aanvullingen op het verslag. Arjan gaat n.a.v. het genoemde actiepunt bij Piet, op zoek naar de kennis over gebruik van betongranulaat opgedaan bij de bouw van Wildlands.

Verslag wordt vastgesteld

1. **Sloop oude dierenpark**

Doel van de gemeente Emmen is het vrijkomende beton uit het oude dierenpark zo veel mogelijk en zo hoogwaardig mogelijk te slopen. Eerste fase van de sloop, Erik Keulen laat zien om welke objecten het gaat, gaat deze winter al in.

De groenstructuur blijft intact en het Geopark infopunt en atelier voor kunstenaars blijft open. Africanum/Afrikahuis blijft hoewel het slecht gebouwd is. 1 mei of 1 juni gaat het park weer open.

Het gebruik van EMVI criteria staat wel gepland voor de herbouw van het park, maar niet voor de sloop.

Voor hergebruik van sloopbeton kan SVMS richting geven doordat het sloop in verschillende stromen voorschrijft. De BRL gericht op slooppuin, afgelopen week besproken bij het ketenoverleg in Twente, gaat verder en kijkt naar hergebruik in de buurt van het sloopproject. Daaf de Kok, initiatiefnemer van deze BRL geeft hierover een sloopcursus. Hierin wordt aandacht besteed aan ‘hoe werkt MKI’ en ‘Hoe wordt duurzaamheid gekoppeld aan geld’.

Deze BRL kan aan de sloopaanbesteding van het oude Dierenpark worden toegevoegd. **Dirkjan brengt Peter Rooselaar in contact met Daaf de Kok.**

Domesta krijgt geen rol in de ontwikkeling van het park. Het gaat om woningen in de vrije sector.

Voor hergebruik van het sloopbeton moet gezocht worden naar projecten in de regio waarbij beton wordt gebruikt:

* Het nieuwe zwembad in Emmen: realisatie tussen 1 en 2 jaar;
* Rioleringsplan, Kijlstra gebruikt inmiddels granulaat in de rioleringsbuizen. Voor de volgend overleg **gaat Dirkjan op zoek naar iemand bij Kijlstra die daarover kan vertellen**;
* **­**­Betonnen fietspaden, hiervoor is provincie vaak verantwoordelijk. **Dirkjan zoekt nogmaals contact met de provincie om te kijken of zij een rol willen spelen in het circulair maken van de betonketen.**
1. **Samenwerking tussen betonketens/Ketentafels in heel Nederland**

Landelijk wordt, onder begeleiding van MVO Nederland gewerkt aan het betonakkoord. Vanuit de regio’s /betonketentafels wordt de BRL ontwikkeld en in gebruik genomen. Op de vraag of er meer behoefte is aan samenwerking tussen de ketentafels antwoord Jan Schuttenbeld dat er naar zijn idee meer behoefte is aan regionale vertakking dan aan landelijke samenwerking. Informatie uitwisseling tussen de ketentafels wordt wel van belang geacht.

* In de regio is ook MBS, producent van keerwanden mogelijk geïnteresseerd voor de ketentafel. **Arjan legt contact. Jan Schuttenbeld is bereid mee te gaan voor een oriënterend gesprek.**
* **Alvon gebruikt al granulaat in de betonvloeren. Het is goed om ook met hen weer contact te zoeken. Actie??**
* Ook contact met buurgemeente zoals Hoogeveen kan van belang zijn.
1. **WVTTK/Rondvraag**

Dirkjan maakt melding over de Ketentafel Verf Groningen die druk is met het stimuleren van gebruik van recycled latex. Arjan geeft aan dat dit interessant kan zijn voor een hal die voor Agrivak wordt gebouwd en die streeft naar Bream certificaat Outstanding.

1. **Plannen volgend overleg en sluiting**

Volgend overleg wordt gepland op 12 januari 2017, 9.00-10.30 uur. Locatie wordt nog bekend gemaakt.